GP PITCH

* Melhoria do sistema de publicação e organização dos editais da Fatec Itapira
* Construção de um sistema web para acesso aos editais divididos de acordo com cursos e matérias dos participantes.
* Possibilidade de candidatura e obtenção de informações de forma direta e organizada pelos participantes.

Facilitar o acesso do professor com o edital, maior praticidade e eficiência, melhor administração

* Levantamento de requisitos – 19/09/2022
* Documentação do projeto 23/09/2022
* Programar projeto 26/09/2022
* Entrega dia 06/12/2022
* Kickoff –Apresentação do projeto 02-05
* Sprint-1 09/05/2023
* Sprint-2 16/05/2023
* Sprint-3 23/05/2023
* Sprint-4 30/05/2023
* Sprint-5 06/06/2023
* Sprint-6 13/06/2023
* Demonstração 27/06

Rafael Henrique de Oliveira

Lucas de Oliveira Geradi

Celso William da Silva

Gustavo Brianti Olimpio

Luis Felipe Salvarani

* Sprint1 09/05/23

Criação do ambiente de desenvolvimento.

* Sprint2 16/05/23

Modelagem de processo com o Diagrama UML, modelagem de Classes, recuperação e apresentação de um Edital.

* Sprint3 23/05/23

Inscrição para um Edital.

* Sprint4 30/05/23

Cadastro de Editais, apresentação da lista de Editais, recuperação e apresentação do status dos Editais.

* Sprint5 06/06/23

Recuperação e apresentação das inscrições em um Edital.

* Riscos de segurança
* Risco de integridade
* Risco de desempenho
* Risco de usabilidade
* Risco de manutenção
* Cadastrar Usuários
* Editar, inserir e excluir editais
* Enviar candidatos a coordenação
* Deferir ou indeferir candidatos e enviar e-mail

Professores

Alunos

Coordenação

Direção

Um portal de editais de fácil manuseio, voltado para professores da FATEC

* Melhor eficiência
* Melhor usabilidade
* Centralização de informações
* Resolução de dúvidas frequentes

PRODUTO

OBJ SMART

RISCOS

PREMISSAS


STAKEHOLDERS EXTERNOS

& Fatores externos

Colocar os documentos com facilidade, plataforma intuitiva fácil de coordenar, facilitar o cadastro do candidato.

Desenvolvimento com duração de 6 meses com mão de obra total de R$90.000,00 (noventa mil reais)

* Restrição de tempo
* Recursos financeiros
* Infraestrutura
* Conformidade



JUSTIFICATIVAS

Passado

LINHA DO TEMPO

GRUPO DE ENTREGAS

EQUIPE

**José Finocchio Junior**

RESTRIÇÕES

CUSTOS

BENEFÍCIOS

Futuro

REQUISITOS

Project Model Canvas