GP PITCH

* Levantamento de requisitos – 19/09/2022
* Documentação do projeto 23/09/2022
* Programar projeto 26/09/2022
* Entrega dia 06/12/2022
* Kickoff –Apresentação do projeto 02-05
* Sprint-1 09/05/2023
* Sprint-2 16/05/2023
* 2Sprint-3 23/05/2023
* 3Sprint-4 30/05/2023
* Sprint-5 06/06/2023
* Sprint-6 13/06/2023
* Demonstração 27/06

Rafael Henrique de Oliveira

Lucas de Oliveira Geradi

Celso William da Silva

Gustavo Brianti Olimpio

Luis Felipe Salvarani

Levantamento de requisitos

Documentação do projeto

Prototipação do projeto

Programar o projeto

Entrega com qualidade

Sistema com bugs

Não ser aceito para avaliação

Atraso de demandas externas ou internas

Um edital onde seja prático para os professores se inscrever no edital.

Automatização de processos e facilidade para analisar as inscrições/documentos

Cadastrar professor

Logar professor

Inserir documentos

Inscrever no edital

Alterar documentos e informações no perfil

Inserir novos cursos

Editar e excluir cursos

Inserir novos editais

Editar e excluir editais

Enviar candidatos a coordenação

Deferir ou indeferir candidatos e enviar e-mail

Professores

Alunos

Coordenação

Direção

Um portal intuitivo para os professores e mais prático para a coordenação

Melhorar a eficiência. Gerenciamento e aparência do portal de vagas

Um edital com difícil acesso e gerenciamento

PRODUTO

OBJ SMART

RISCOS

PREMISSAS


STAKEHOLDERS EXTERNOS

& Fatores externos

Colocar os documentos com facilidade plataforma intuitiva fácil de coordenar

Projeto sem custo

Ferramentas gratuitas para realização do projeto, falta de orçamento para a busca de imagens



JUSTIFICATIVAS

Passado

LINHA DO TEMPO

GRUPO DE ENTREGAS

EQUIPE

**José Finocchio Junior**

RESTRIÇÕES

CUSTOS

BENEFÍCIOS

Futuro

REQUISITOS

Project Model Canvas